Организационно-экономическая часть

дипломного проекта на тему

«Биотехническая система картирования кожных покровов»

«Расчет стоимости проектирования и производства системы картирования кожных покровов»

| Студент | Радчук И.М., группа БМТ1-Д1 |
| --- | --- |
| Консультант | Сажин Ю.Б. |

## Введение. Анализ рынка

В настоящее время злокачественные новообразования кожных покровов вышли на первое место в статистке онкологической заболеваемости. В современной практике новообразования главным образом выявляется с помощью субъективного и продолжительного визуального осмотра, а уточнение диагноза производится на основании результатов дорогостоящего гистологического исследования. Применение автоматизированных методов морфометрии медико-биологических изображений позволит повысить эффективность диагностического процесса и увеличить вероятность обнаружения патологии.

По данным МНИОИ им. Герцена в 2005 году только в этом институте обследование прошли 351434  человека. На территории Российской Федерации на учете у онкологов состоит 2300000 человек и ежедневно выявляется до 143 новых случаев меланомы, причем треть из них составляют заболевания в летальных третьей и четвертой стадиях. Это свидетельствует о необходимости совершенствования методов скрининга кожных новообразований с целью раннего выявления предраковых изменений кожи [1].

На конец 2005 года в России по данным Госкомстата насчитывалось  32000 медицинских учреждения [2]. Из них могут быть заинтересованы в приобретении  прибора  данного класса около 5000 учреждений, таких как:

- областные, районные, городские больницы и поликлиники,

- специализированные медицинские центры,

- учреждения косметологического профиля.

Преимущества разрабатываемой системы по отношению к существующим аналогам на нашем рынке заключаются в следующем:

- Данная система обладает наибольшим полем зрения среди аналогов, что позволяет наблюдать топографию патологий и существенно повысить скорость обследования;

- Система включает прецизионную автоматизированную систему позиционирования и систему освещения, что позволяет повысить точность и повторяемость результатов обследования;

- Программное      обеспечение,      позволяющее   оконтуривать образования на снимках общих планов и вычислять их пространственно-цветовые характеристики, является уникальной разработкой и не имеет аналогов;

- Данная методика исследования является абсолютно неинвазивной;

- Комплекс    имеет    возможность    хранить    большое    количество    изображений

новообразований в базе данных, что делает доступным отслеживание динамики заболевания.

Зарубежные производители не выпускают системы, позволяющие анализировать непосредственно снимки общих планов. Все аналоги используют общеплановые снимки лишь для топографичекой привязки крупных снимков отдельных образований, при этом возможности программного обеспечения по анализу изображений достаточно бедны (автоматическое оконтуривание, корреляционное сравнение разнесенных во времени снимков).

На сегодняшний день рынок оборудования для дерматологических исследований представлен либо достаточно дешевыми приборами (от 3324 руб. или $120), имеющим минимальный набор функций, либо дорогостоящими системами,  осуществляющими полный анализ, включающий гистологический анализ биопсии и новообразований кожи (до 2770000 руб. или $100000). Цена максимально близких аналогов среди импортных систем на зарубежном рынке составляет порядка $17000-$25000 для систем различной сложности (см. Приложение 1.). За счет снижения издержек на разработку, производство и коммерческие расходы цена подобной  системы, произведенной  в России, может составить по оценкам экспертов около $10000.

Однако российские производители на сегодняшний момент не наладили производство подобных приборов, несмотря на то, что по другим позициям на рынке российского производства составляют успешную конкуренцию импортным.

Отсутствие прямой конкуренции на рынке обеспечит благоприятные условия в первые годы продаж СККП, что должно быть учтено при принятии управленческого решения о целесообразности разработки.

Таблица 1.

Структура рынка потребителей разрабатываемой СККП

| Потенциальные потребители | Количество учреждений на 2005 г. [2] |
| --- | --- |
| Онкологические исследовательские центры | 8 |
| Онкологические диспансеры | 119 |
| Кожно-венерологические диспансеры | 1165 |
| Областные, районные, городские больницы и поликлиники (с дерматологическими кабинетами) | 3258 |
| Частные дерматологические клиники | 150 |
| Косметологические клиники | 300 |
| Итого | 5000 |

В настоящее время укомплектованность подобной техникой медицинских учреждений составляет около 3% от возможной. Основываясь на этих данных, можно сделать предположение о возможности занять до 26% данного сегмента рынка медицинской техники. Планируемый  горизонт расчета (производства и реализации СККП) составляет 15 лет. Таким образом, к концу периода возможно реализовать до 1000 единиц продукции, то есть 87 штук в год.

Как было установлено выше, для обеспечения гарантированной конкурентоспособности розничная цена системы не должна превышать $10000 или 277000 руб. Реализация продукции будет осуществляться через дилерскую цепочку, устанавливающую 100%-ную наценку на цену производителя.

Таким образом, цена производителя должна составлять :

Цпроизв.=100002=5000$ или 138500 руб.

Цена производителя складывается из себестоимости S0 изделия и прибыли П, определяемой уровнем рентабельности:

Цпроизв=S0+П

П=p⋅S0

Таким образом, планируемая себестоимость СККП может быть выражена через цену производителя и норму прибыли:

S0=Цпроизв1+p=50001+0.1=4545$ или 125909 руб.

где p – уровень рентабельности (10%).

По данным экспертов уровень переменных издержек равен 2/3 общих издержек, уровень постоянных издержек, соответственно, будет равен 1/3 общих издержек. Таким образом, оценка суммарных издержек составит:

C(n)=Cпост+Cпер⋅n=3651361+83939⋅n

где Cпост – постоянные издержки; Cпер – переменные издержки; n – объем производства (шт./год).

Доход от продаж СККП будет составлять:

S(n)=n⋅Цпроизв=138500⋅n

Рис. 2. График безубыточности.

Rashod(n) – суммарные издержки, Dohod(n) – выручка от продаж.

Как мы видим из графика, окупаемость затрат на разработку и производство годовой партии СККП возможна при реализации 67 изделий в год. Таким образом, очевидно, что  проект рентабелен при принятых выше условиях, и при их выполнении гарантирует получение прибыли. При фиксированной продажной цене увеличение прибыли возможно за счет снижения стоимости производства.

Таблица 2

Исходные данные для расчетов окупаемости инвестиций в проектирование и производство СККП

| Категория исходных данных | Значение |
| --- | --- |
| Рыночная цена косвенных аналогов | $17000-$25000 (обзор рынка аналогов) |
| Курс доллара | 27,7 рубля за доллар (средний курс ЦБ за март) |
| Максимальная розничная цена СККП | $10000 (из расчета цепочки реализации) |
| Ставка рефинансирования ЦБ | 12% |
| Планируемый объем производства (из графика безубыточности) | 67 шт. в год (из графика безубыточности) |
| Норма прибыли | 10% (задана консультантом) |
| Ставка дисконтирования | 10 % (задана консультантом) |
| Горизонт расчета | 15 лет (задана консультантом) |
| Заданные сроки проектирования | 01.02.06-31.05.06 (82 рабочих дня) (задано ТЗ) |
| Ожидаемый объем конструкторской документации | 11 листов формата А1 (задано ТЗ) |
| Ставка первого разряда тарифной сетки | 800 руб. [13] |

## 1. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ СККП

Наиболее общим и распространенным  в рыночной экономике считается понимание под  инвестициями процесса вложения средств в любой форме для получения дохода или какого-либо другого эффекта. Вложение средств в проектирование и внедрение СККП имеет своей целью получение  более эффективного отечественного  оборудования для дерматологических исследований, а также получение прибыли.

#### 1.1.1. Определение стоимости и длительности КПП и ТехПП

Стоимость проектных работ определяется как сумма затрат на КПП и ТехПП и зависит от сложности проектируемого объекта и сроков проектирования. Конструкторская подготовка производства заключается в проектировании и освоении новой продукции и совершенствовании выпускаемой. Технологическая подготовка производства обеспечивает полную готовность предприятия к выпуску новой продукции с заданным качеством, что, как правило, может быть реализовано на технологическом оборудовании, имеющем высокий технический уровень, обеспечивающий минимальные трудовые и материальные затраты.

Стоимость КПП и ТехПП определяется как сумма сметных затрат и желаемой прибыли проектной организации (КБ) и вычисляется по формуле:

Стоимость =  S  +  П;

где,  S – себестоимость  выполнения ПКР, вычисленная по смете затрат;

П –  желаемая прибыль проектной организации.

Стоимость КПП и ТехПП рассчитывается  по смете затрат,  состоящей из 5 экономически однородных элементов  и включающей в себя следующие статьи [3]. (Таблица 4):

Таблица 4.

Структура сметы затрат на КПП и ТехПП проектируемой СККП.

| - 1. Материальные затраты | 30,0% |
| --- | --- |
| 2. Затраты на оплату труда исполнителей: - основная оплата труда; - дополнительная оплата труда | 23,8% |
| 3. Отчисления во внебюджетные фонды | 6,2% |
| 4. Амортизационные отчисления | 5,0% |
| 5. Прочие расходы | 35,0% |

Расчет прогнозируемой сметной стоимости КПП и ТехПП не может производиться прямым методом, о каждой статье затрат,  из-за отсутствия необходимой информации. Наиболее возможным для расчета сметы представляется определение размера расходов на оплату труда исполнителей КПП и ТехПП.

##### 1.1.1.1. Определение затрат на оплату труда.

Расходы на оплату труда исполнителей составляют затраты на основную и дополнительную заработную плату всех исполнителей на всех этапах проектирования:

В связи со спецификой проектных работ (отсутствие штучного продукта, производимого отдельным работником) выберем повременную форму оплаты труда. В современных условиях развития рыночных отношений в России основной формой организации заработной платы принимается повременная оплата труда,  которая рассчитывается по формуле [4]:

SЗПосн=Riраб.tiраб.,

где Riраб. – однодневный размер оплаты труда i-го исполнителя,

tiраб. – количество рабочих дней, отработанных исполнителем.

Для расчета однодневного размера оплаты труда исполнителя необходимо знать его месячный оклад, величина которого зависит от требуемой квалификации работника (разряда работы), количество рабочих дней (часов) в месяце расчетного года, значение МРОТ на момент начала проектирования и тарифного коэффициента. Требуемая квалификация исполнителя определяется исходя из  сложности работ при выполнении стадий проектирования; количество рабочих дней в месяце расчетного года и МРОТ устанавливается соответствующими постановлениями правительства РФ; тарифный коэффициент выбирается из ЕТС.

Для расчета tiраб. требуется знать трудоемкость и продолжительность отдельных этапов и всей разработки ПП в целом, а  также количество исполнителей на каждом из этапов проектирования. tiраб. вычисляется по формуле:

tiраб.=TjNj, где

Tj - трудоемкость этапа, на котором занят исполнитель,

Nj- число исполнителей, задействованных на этапе.

Суммируя все эти данные, рассчитываем основную часть заработной платы исполнителя.

Дополнительная  зарплата рассчитывается по формуле [4]:

SЗПдоп=SЗПоснαд,

где αд- коэффициент отчислений на дополнительную заработную плату, αд= 1.[4]

Дополнительный фонд оплаты труда научных работников учитывает расходы на очередные отпуска, выплаты за выслугу лет и т.д.

#### 1.1.1.1.1. Определение трудоёмкости работ по проектированию СККП

За основу возьмем примерное соотношение трудоемкости этапов проектных работ, характерное для приборостроения, из “Учебного пособия по выполнению организационно-экономической части дипломных проектов исследовательского профиля”[5].

Таблица 5

Трудоемкости этапов проектных работ.

| № |  | Содержание этапа | Трудоёмкость, % |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - КПП | - Согласование и утверждение технического задания | - 3 |
| - 2 |  | - Сбор, изучение, анализ и обобщение подобранных материалов и научно-технической информации. | - 4,5 |
| - 3 |  | - Разработка основных направлений работ и теоретических вопросов. | - 5 |
| - 4 |  | - Эскизное проектирование изделия | - 10 |
| - 5 |  | - Техническое проектирование изделия | - 15 |
| 6 |  | Оформление конструкторской документации | - 12,5 |
| - 7 | - ТехПП | - Технологическая и материальная подготовка производства, изготовление деталей, сборка и монтаж узлов | - 30 |
| 8 |  | - Проведение стендовых и эксплуатационных испытаний | 10 |
| 9 |  | Разработка методики наладки и ввода изделия в эксплуатацию | - 10 |
|  |  | Итого: | 100 |

Непосредственно мы можем определить продолжительность  шестого этапа, продолжительность остальных этапов определим косвенным путем, через процентное соотношение (Таблица 5). Определим трудоемкость стадии оформления конструкторской документации, т.к. её состав известен. Расчет трудоемкости проведем по нормативно-статистическому методу. За единицу нормирования принимается разработка одного чертежа листа технической документации формата А1 [6].

ТТП=ТЧ⋅ТНВ⋅КН⋅КУН⋅КСЛ (12,5% от общей трудоемкости ТПП), где

ТТП		трудоемкость технического проектирования, чел/час.

ТЧ		число ожидаемых чертежей, шт. ; ТЧ=11

ТНВ		норма времени на разработку одного чертежа данного формата при IV группе сложности ( изделия новой оригинальной разработки, изделие с повышенными параметрами, в которых требуется эксперимент, проверка отдельных конструкторских и технологических решений), чел./час;  ТНВ=40 чел/час.

КН		поправочный коэффициент к нормам времени по группе новизны КН=1.5 (проектирование конструкций, сборочных единиц и схем изделий с введением значительных технических и принципиальных изменений отдельных частей);

КУН- коэффициент унификации. – КУН=0.2 (Разрабатываемое изделие содержит около 20% заимствованных и унифицированных узлов и деталей).

КСЛ - коэффициент сложности конструкторских работ КСЛ=1.5 (3-я группа сложности) (узлы и блоки небольших размеров от 9 до 15, механические конструкции средн.)

ТТП=ТЧ⋅ТНВ⋅КН⋅КУН⋅КСЛ=11⋅40⋅1.5⋅0.2⋅1.5=198челчас.

Тогда,  трудоемкость ТПП СККП:

ТПР=1980.125=1584челчас.

#### 1.1.1.1.2. Определение трудоемкости отдельных этапов работ по проектированию  (КПП и ТехПП) СККП

Трудоемкость отдельных этапов проектирования, рассчитанная в соответствии  общей трудоемкостью ТПП = КПП + ТехПП, приведена в Таблице 6.

Таблица 6

Трудоемкость  этапов выполнения ТПП

| № | Содержание этапа | Трудо- ёмкость, % | Трудо- ёмкость, чел/час |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Согласование и утверждение технического задания | - 3 | - 48 |
| - 2 | - Сбор, изучение, анализ и обобщение подобранных материалов и научно-технической информации. | - 4,5 | - 72 |
| - 3 | - Разработка основных направлений работ и теоретических вопросов. | - 5 | - 79 |
| - 4 | - Эскизное проектирование изделия | - 10 | - 158 |
| - 5 | - Техническое проектирование изделия | - 15 | - 238 |
| 6 | Оформление конструкторской документации | - 12,5 | 198 |
| 7 | - Технологическая и материальная подготовка производства, изготовление деталей, сборка и монтаж узлов | - 30 | 475 |
| 8 | - Проведение стендовых и эксплуатационных испытаний | 10 | 158 |
| 9 | Разработка методики наладки и ввода изделия в эксплуатацию | - 10 | 158 |
|  | Итого: | 100 | 1584 |

### 1.1.1.1.3. Определение фонда рабочего времени за период проектирования

Определим фонд рабочего времени в соответствии с принятыми требованиями по срокам проведения проектно-конструкторских работ (с 01.02.2006 г. по 31.05.2006 г.) при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), исходя из следующей продолжительности рабочего дня:

40 часовая рабочая неделя  8 часов,  в  предпраздничные дни  7 часов [7].

Таблица 7

Количество рабочих дней за установленный период времени.

|  | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарные дни | 28 | 31 | 30 | 31 |
| Выходные дни | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Предпраздничные дни | 1 | 1 | - | 1 |
| Рабочие дни | 18 | 21 | 20 | 20 |

Таким образом фонд рабочего времени за период определенный директивными сроками в днях будет составлять:

ФРАБ.ВРЕМ.ДН=18+1+21+1+20+20+1=82дня,

Фонд рабочего времени за период определенный директивными сроками в часах будет составлять:

ФРАБ.ВРЕМ.=РД⋅8+ПД⋅7=653часа,

где РД- число рабочих дней, ПД – число предпраздничных дней.

Среднемесячный фонд рабочего времени за директивно установленный срок составит:

F=ФРАБ.ВРЕМ.ДНN=824=20.5дня

где ФРАБ.ВРЕМ.ДН - фонд рабочего времени за период определенный директивными сроками (в днях).

N- число месяцев за период, определенный директивными сроками.

### 1.1.1.1.4. Определение численности и состава исполнителей

При выполнении разработки с директивным сроком окончания темы требуемое количество исполнителей для выполнения работ в заданный срок определим по формуле [8]:

RT=t⋅KДFПi'KB,

где t – трудоемкость, чел/час

KД– коэффициент дополнительных работ, учитывающий затраты времени на работы, не предусмотренные нормативами, KД= 1,15

KВ – коэффициент, учитывающий выполнение норм, KВ =1,15

FПi' – фонд рабочего времени исполнителя за период, определяемый директивными сроками.

Таким образом, при равном распределении числа исполнителей по этапам работ для выполнения проекта в срок требуется 2,42 человека. Поэтому необходимо распределить этапы работ для целого числа исполнителей с таким расчётом, чтобы уложиться в требуемые сроки.

Проведём оптимизацию методом случайного поиска по числу исполнителей каждого этапа и суммарному числу исполнителей для заданного времени исполнения (Таблица 8):

RTi=round(2⋅rnd(1)+1)|Fврем=jtiRTi|Function(RTi)=1−FвремFраб.врем⋅iRTi→0→RTiопт

Таблица 8

Оптимизированное количество исполнителей ТПП

| № стадии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимизированное кол-во исполнителей, чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Длительность стадий ТПП определяется по формуле:

Лi=Ti⋅(1+p)Pi⋅g,

гдеPi- принимаемое кол-во исполнителей на i-й стадии;

g- продолжительность рабочего дня (8 часов);

p=0.1−0.3 -  доля дополнительных работ;

Ti- трудоемкость этапа;

Лi- продолжительность стадии, раб. дни.

Для примера рассчитаем продолжительность третьего этапа:

Л1=T1⋅(1+p)P1⋅g=79⋅(1+0.2)3⋅8=3.95 , то есть длительность  третьего этапа ТПП составит 4 рабочих дня.

Аналогично считаем и остальные данные (таблица 9).

Таблица 9

Расчетное и принимаемое количество исполнителей ТПП

| № этапа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принимаемое кол-во исполнителей чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Продолжительность, час. | 16 | 24 | 26 | 53 | 79 | 66 | 158 | 53 | 53 |
| Продолжительность, дни | 2 | 3,6 | 3,95 | 7,9 | 11,9 | 11,3 | 23,75 | 7,9 | 7,9 |
| Принимаемая продолжительность, дни | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 24 | 8 | 8 |

В соответствии с классификаторами и единым тарифно-квалификационным справочником назначим квалификацию и разряды работников, выполняющих этапы ТПП [9-12].

Для примера:  Инженер-конструктор I категории.

Должностные обязанности: Инженер-конструктор I категории: разрабатывает эскизные и технические проекты особо сложных конструкций, обеспечивая при этом соответствие разрабатываемой конструкции техническим заданиям, ГОСТам,  нормам технической безопасности, требованиям экономической технологичности. Осуществляет патентный поиск и проверку проекта на патентную чистоту. Составляет кинематические схемы, общие компоновки и теоретические увязки отдельных элементов конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов, проверяет рабочие проекты и осуществляет контроль чертежей по специальности или профилю работы, снимает эскизы сложных деталей с натуры и выполняет сложные деталировки. Проводит сложные технические расчеты по проектам, составляет инструкции по эксплуатации конструкции, пояснительные записки к ним.  Согласовывает разрабатываемый проект с другими подразделениями предприятия, представителями заказчиков. Участвует в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов, модернизации и унификации конструируемых изделий (13 разряд).

Таблица 10

Квалификация и разряд оплаты исполнителей ТПП

| № этапа | Содержание работ | Квалификация исполнителей | Разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Согласование и утверждение технического задания | - Инженер-конструктор I категории. | 13 |
|  |  | - Инженер-конструктор II категории | 12 |
|  |  | - Инженер-конструктор III категории | 11 |
| - 2 | - Сбор, изучение, анализ и обобщение подобранных материалов и научно-технической информации. | - Инженер-конструктор II категории. | 12 |
|  |  | - Инженер-конструктор III категории | 11 |
|  |  | - Инженер-конструктор III категории | 11 |
| - 3 | - Разработка основных направлений работ и теоретических вопросов. | - Инженер-конструктор I категории. | 13 |
|  |  | - Инженер-конструктор I категории. | 13 |
|  |  | - Инженер-конструктор II категории | 12 |
| - 4 | - Эскизное проектирование изделия | - Инженер-конструктор I категории. | 13 |
|  |  | - Инженер-конструктор II категории. | 12 |
|  |  | - Инженер-конструктор III категории. | 11 |
| - 5 | - Техническое проектирование изделия | - Инженер-конструктор I категории. | 13 |
|  |  | - Инженер-конструктор I категории. | 13 |
|  |  | - Инженер-конструктор II категории. | 12 |
| 6 | Оформление конструкторской документации | - Инженер-конструктор III категории. | 11 |
|  |  | - Инженер-конструктор III категории. | 11 |
|  |  | - Инженер-конструктор III категории. | 11 |
| 7 | - Технологическая и материальная подготовка производства, изготовление деталей, сборка и монтаж узлов | - Инженер-технолог | 13 |
|  |  | - Инженер-технолог | 13 |
|  |  | - Техник | 8 |
| 8 | - Проведение стендовых и эксплуатационных испытаний | - Инженер-технолог | 13 |
|  |  | - Инженер-технолог | 13 |
|  |  | - Техник | 8 |
| 9 | Разработка методики наладки и ввода изделия в эксплуатацию | - Инженер-конструктор I категории. | 13 |
|  |  | - Инженер-технолог | 13 |
|  |  | - Инженер-технолог | 13 |

### 1.1.1.1.5. Определение длительности ТПП

Суммируем данные о процессе разработки, построив ленточный график выполнения работ.

Таблица 11

Ленточный график выполнения проектных работ

| № этапа | Продолжительность, раб. дней | Исполнители |  | Календарные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория | Число | 01.02-10.02 | 11.02-20.02 | 21.02-02.03 | 03.03-12.03 | 13.03-22.03 | 23.03-01.04 | 02.04-11.04 | 12.04-21.04 | 22.04-01.05 | 02.05-11.05 | 12.05-21.05 | 22.05-31.05 |  |
|  |  |  |  | Количество рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 |  | 8 |
| 1 | - 2 | - Инженер-конструктор I категории. - Инженер-конструктор II категории - Инженер-конструктор III категории | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - 4 | - Инженер-конструктор II категории. - Инженер-конструктор III категории - Инженер-конструктор III категории | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - 4 | - Инженер-конструктор I категории. - Инженер-конструктор I категории - Инженер-конструктор II категории | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - 8 | - Инженер-конструктор I категории. - Инженер-конструктор II категории - Инженер-конструктор III категории | 3 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - 12 | - Инженер-конструктор I категории. - Инженер-конструктор I категории - Инженер-конструктор II категории | 3 |  |  | 3 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - 12 | - Инженер-конструктор III категории. - Инженер-конструктор III категории - Инженер-конструктор III категории | 3 |  |  |  |  | 4 | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - 24 | - Инженер-технолог - Инженер-технолог - Техник | 3 |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 | 5 | 5 |  |  |  |
| 8 | - 8 | - Инженер-технолог - Инженер-технолог - Техник | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  |
| 9 | 8 | - Инженер-технолог - Инженер-технолог - Инженер-конструктор I категории. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |

82 рабочих дня

Таким образом, при назначенном числе исполнителей на каждый этап, для завершения ТПП в директивно установленный срок проектные работы необходимо начинать 01.02.06г.

### 1.1.1.1.6. Расходы на основную заработную плату исполнителей.

Тарифную ставку 1 разряда на основании поправки к Федеральному закону о минимальном размере оплаты труда [13] принимаем равной 800 руб. в месяц.

Определяем расходы на основную заработную плату исполнителей:

SЗПосн=Riраб.Траб.,

где Riраб. – однодневный размер оплаты труда i-го исполнителя,

Траб. – количество рабочих дней, отработанных исполнителем при проектировании.

Riраб.=RF,

где R  оклад исполнителя за месяц;

F  среднемесячный фонд рабочего времени за директивно установленный срок,  F=20,5 дня;

Рассчитанные значения заработной платы Siосн работников на каждой стадии представлены в таблице 13.

Для примера, инженер-конструктор I категории (13 разряд)

R=МРОТ⋅Ктариф=800⋅3,12=2496руб.

Riраб.=RF=249620,5=121,76руб.,

где R  оклад исполнителя за месяц;

МРОТ минимальный размер оплаты труда (800р.)

Ктариф  тарифный коэффициент единой тарифной сетки оплаты труда

Riраб.  з/п исполнителя за день.

Аналогично определяем размер заработной платы по другим категориям работников.

Таблица 13.

Заработная плата работников по стадиям ПКР

| № этапа | Исполнители (по этапам) | Дневная з/п, руб. | Продолжительность работ, дней | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Инженер-конструктор I категории. | - 121,76 | 2 | 243,52 |
|  | - Инженер-конструктор II категории | - 112,78 |  | 225,56 |
|  | - Инженер-конструктор III категории | - 104,59 |  | 209,18 |
| - 2 | - Инженер-конструктор II категории. | - 112,78 | 4 | 451,12 |
|  | - Инженер-конструктор III категории | - 104,59 |  | 418,36 |
|  | - Инженер-конструктор III категории | - 104,59 |  | 418,36 |
| - 3 | - Инженер-конструктор I категории. | - 121,76 | 4 | 487,04 |
|  | - Инженер-конструктор I категории. | - 121,76 |  | 487,04 |
|  | - Инженер-конструктор II категории | - 112,78 |  | 451,12 |
| - 4 | - Инженер-конструктор I категории. | - 121,76 | 8 | 974,08 |
|  | - Инженер-конструктор II категории. | - 112,78 |  | 902,24 |
|  | - Инженер-конструктор III категории. | - 104,59 |  | 836,72 |
| - 5 | - Инженер-конструктор I категории. | - 121,76 | 12 | 1461,12 |
|  | - Инженер-конструктор I категории. | - 121,76 |  | 1461,12 |
|  | - Инженер-конструктор II категории. | - 112,78 |  | 1353,36 |
| 6 | - Инженер-конструктор III категории. | - 104,59 | 12 | 1255,08 |
|  | - Инженер-конструктор III категории. | - 104,59 |  | 1255,08 |
|  | - Инженер-конструктор III категории. | - 104,59 |  | 1255,08 |
| 7 | - Инженер-технолог | - 121,76 | 24 | 2922,24 |
|  | - Инженер-технолог | - 121,76 |  | 2922,24 |
|  | - Техник | - 78,83 |  | 1891,92 |
| 8 | - Инженер-технолог | - 121,76 | 8 | 974,08 |
|  | - Инженер-технолог | - 121,76 |  | 974,08 |
|  | - Техник | - 78,83 |  | 630,64 |
| 9 | - Инженер-конструктор I категории. | - 121,76 | 8 | 974,08 |
|  | - Инженер-технолог | - 121,76 |  | 974,08 |
|  | - Инженер-технолог | - 121,76 |  | 974,08 |

ВСЕГО:                                                                                        25 921,50

### 1.1.1.1.7. Расходы на дополнительную заработную плату.

Как было оговорено выше, дополнительная заработная плата обычно принимается  равной 100% от основной.

Дополнительный фонд оплаты труда определяем по формуле:

SЗПдоп=SЗПоснαд,

где αд- коэффициент отчислений на дополнительную заработную плату, αд= 1.

Таким образом,  расходы на оплату труда составят:

Sосн+Sдоп=2⋅25921.50=51843.00руб.

### 1.2. Определение суммарной стоимости проектных работ

Теперь определим итоговую сумму затрат на проектирование и освоеное СККП. Полученные значения статей затрат сведем в итоговую таблицу:

Таблица 15.

| Затраты на КПП и ТехПП | Руб. |
| --- | --- |
| 1. Материалы и комплектующие | 65348,32 |
| 2. Затраты на оплату труда | 51843,00 |
| 3. Отчисления во внебюджетные фонды | 13505,32 |
| 4. Амортизационные отчисления | 10891,39 |
| 5. Прочие расходы | 76239,71 |
| ИТОГО: | 132199,40 |
| Стоимость ТПП (с учетом нормы прибыли проектной организации 10%) | 145419,30 |

Экспертным путем определено, что затраты на внедрение СККП  составляют  4 000 000 руб. (аренда либо строительство производственных мощностей, приобретение производ-ственного оборудования, другие расходы, связанные с подготовкой производства СККП)

Таким образом, необходимая сумма инвестиций на проектирование и внедрение СККП составит 4 145 419,30 руб.

## 2. РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВОГО  ОБЪЕМА  ВЫПУСКА СККП

После проведения технико-контрукторской подготовки производства (ТПП, т.е конструирования и разработки технологии), мы можем определить стоимость производства и реализации единицы СККП и стоимость годового выпуска системы.

Калькуляция себестоимости единицы продукции состоит из следующих статей[16]:

- Сырье и материалы.

- Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия.

- Возвратные отходы.

- Транспортно-заготовительные расходы (20% от стр.1-3).

- Топливо и энергия на технологические цели.

- Основная заработная плата основных производственных работников.

- Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих.

- Отчисления на социальные нужды по заработной плате основных производственных работников.

- Затраты на эксплуатацию и содержание оборудования.

- Цеховые расходы (300% от стр.5 и стр.6).

- Общепроизводственные расходы (150% от стр. 5 и стр.6).

- Затраты на освоение новых конструкций, а также организацию новых производств.

- Внепроизводственные расходы (50% от суммы стр. 1–12).

Имеет смысл разместить заказ на изготовление системы позиционирования и её привода у стороннего подрядчика. Это позволит избежать покупки металлообрабатывающего оборудования и дорогостоящей линии по производству печатных плат. Окончательная сборка, юстировка и тестирование приборов будет проводиться коллективом инженеров  и сборщиков медицинской аппаратуры. Таким образом, статьи: «сырье и материалы» и «возвратные отходы»  в смете  затрат будут отсутствовать, так как система будет состоять исключительно из покупных изделий.

### 2.1. Затраты на комплектующие.

К этой статье затрат относят стоимость материалов и принадлежностей, необходимых   для  производства СККП, согласно проектной документации и спецификаций

Таблица 16.

Затраты на материалы и комплектующие.

| № | Наименование материала, комплектующие изделия. | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. [17-19] | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПЭВМ Olymp-2003 | шт. | 1 | 35000 | 35000 |
| 2. | Фотоаппарат Canon Powershot Pro1 | шт. | 1 | 18000 | 18000 |
| 3. | Светильники | шт. | 2 | 2500 | 5000 |
| 4. | Система позиционирования | шт. | 1 | 7500 | 7500 |
| 5. | Контролер привода системы позиционирования | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 6. | Прочие |  |  |  | 10000 |
| Итого: | На единицу продукции |  |  |  | 64500 |

### 2.2. Определение расходов на оплату труда

Из данных разработанной технологии и в соответствии с ОКЗ и ЕТКС [9-12] имеем следующее распределение квалификаций исполнителей и трудоемкостей выполняемых ими этапов по изготовлению, сборке и наладке единицы СККП.

Таблица 17.

Состав исполнителей и продолжительность их работы по изготовлению, сборке и наладке единицы СККП.

| № операции | Содержание работ | Трудоемкость, чел./час | Квалификация исполнителей | Разряд | Продолжительность операции, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Сборка комплекса из комплектующих | - 28 | Инженер I категории. | 11 | 14 |
|  |  |  | Сборщик медицинского оборудования и аппаратов. | 6 |  |
| - 2 | - Установка программного обеспечения | - 28 | Инженер I категории. | 11 | 14 |
|  |  |  | Сборщик медицинского оборудования и аппаратов. | 6 |  |
| - 3 | - Контроль точности позиционирования | - 28,8 | Инженер I категории. | 11 | 9,6 |
|  |  |  | Сборщик медицинского оборудования и аппаратов. | 6 |  |
|  |  |  | Техник по метрологии | 8 |  |
| - 4 | - Контроль полей зрения | - 28,8 | Инженер I категории. | 11 | 9,6 |
|  |  |  | Сборщик медицинского оборудования и аппаратов. | 6 |  |
|  |  |  | Техник по метрологии | 8 |  |
| - 5 | - Контроль разрешающей способности | - 28,8 | Инженер I категории. | 11 | 9,6 |
|  |  |  | Сборщик медицинского оборудования и аппаратов. | 6 |  |
|  |  |  | Техник по метрологии | 8 |  |
| 6 | Поверка напряжения питания | - 28,8 | Инженер I категории. | 11 | 9,6 |
|  |  |  | Сборщик медицинского оборудования и аппаратов. | 6 |  |
|  |  |  | Техник по метрологии | 8 |  |
| 7 | - Поверка габаритных размеров | - 28,8 | Инженер I категории. | 11 | 9,6 |
|  |  |  | Сборщик медицинского оборудования и аппаратов. | 6 |  |
|  |  |  | Техник по метрологии | 8 |  |

Таблица 18.

Квалификация и разряд оплаты исполнителей.

| Квалификация | Разряд | З/пл за 1 день,Riраб. | Общая занятость, часов | Количество раб. дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженер I категории | 11 | 104,59 | 76 | 3,17 |
| Техник по метрологии | 8 | 78,83 | 48 | 2,00 |
| Сборщик медицинского оборудования и аппаратов | 6 | 65,17 | 76 | 3,17 |

Sосн=Riраб.⋅Траб.=3.17⋅104.59+2.00⋅78.83+3.17⋅65.17=696.81руб.год

где Riраб. – среднедневный ФОТ рабочих i-й специальности,

Траб. – количество рабочих дней,

Как было указано раннее, принимаем дополнительный фонд оплаты труда равным  100% от Sосн.

Затраты на дополнительную оплату труда исполнителей:

Sдоп=Sосн=696.81 руб.

### 2.3. Отчисления во внебюджетные фонды.

Суммарные отчисления во внебюджетные фонды, как оговаривалось выше, составляют 27,5 % от суммы затрат на оплату труда. Таким образом, отчисления во внебюджетные фонды составляют:

SCC=0,275⋅Sдоп+Sосн=0,275⋅(696.81+696.81)=383.24руб .

### 2.4. Затраты на эксплуатацию и содержание оборудования.

Затраты на эксплуатацию и содержание оборудования включают в себя амортизационные отчисления и затраты на текущий ремонт оборудования.

Основные средства, используемые при производстве СККП, относится к быстро устаревающему оборудованию (период полезного использования 3-5 года), поэтому следует применять линейный способ амортизации. При этом годовая сумма начисления амортизации определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизационных исчислений, соответствующей сроку полезного использования этого объекта.

Общие требования, регулирующие порядок начисления и списания амортизации, установлены Положением по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, а развиты и детализированы в ПБУ 6/01 [15]. Предусмотрено, что износ по всем основным средствам начисляется в течение нормативного срока их полезного использования по нормам, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Для примера, рассчитаем амортизационные отчисления для персонального компьютера. Для техники электронно-вычислительной (код ОКОФ 14 3020000, третья группа) срок полезного использования 3-5 лет:

A=SобT=400005=8000руб., где

T		срок полезного использования, лет (5 лет);

Sоб 		стоимость  оборудования и приборов (40000 руб.);

Аналогично рассчитаем амортизационные отчисления для остального оборудования и сведем данные в таблицу:

Таблица 19.

Расчеты по статье «Амортизация оборудования»

| Оборудование тип, марка | Кол-во | Балансовая стоимость, руб. | T, лет. | A, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Персональный компьютер | 2 | 40000 | 5 | 16 000 |
| Принтер HP LJ 1012 | 1 | 12000 | 5 | 2 400 |
| Компьютерная мебель | 2 | 10000 | 7 | 2 857 |
| Осциллограф | 1 | 24000 | 5 | 4 800 |
| Измеритель линейного перемещения | 1 | 18000 | 5 | 3 600 |
| ИТОГО: в год |  |  |  | 24 457 |
| Всего на единицу СККП |  |  |  | 364,39 |

Экспертным путем установлено, что затраты на текущий ремонт составляют 5% от стоимости производственного оборудования. Таким образом, издержки на текущий ремонт составят: 5200 руб. в год, а на единицу СККП -  77,61 руб.

Общие издержки по статье «Затраты на эксплуатацию и содержание оборудования» составят в результате 442 руб. на единицу продукции.

### 2.5. Расчет затрат на освоение новых конструкций и организацию новых производств.

К этой статье относятся затраты на ПКР и технологическую подготовку, приведенные на единицу выпускаемой техники. Таким образом:

Sстр.12=SПКР+SОСВ.ПР.Т⋅N=414541915⋅67=4127.8руб.

### 2.6. Расчет стоимости производства и реализации СККП.

Рассчитанные выше данные сведем в итоговую таблицу:

Таблица 20.

Калькуляция стоимости производства и реализации единицы СККП, руб.:

| 1. Сырье и материалы. | - |
| --- | --- |
| 2.Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия. | 64500,00 |
| 3.Возвратные отходы | - |
| 4. Транспортно-заготовительные расходы | 12900,00 |
| 5. Топливо и энергия на технологические цели (35 Квт/ч х 1,82) | 63,70 |
| 6. Основная заработная плата производственных рабочих | 696,81 |
| 7. Дополнительная заработная плата | 696,81 |
| 8. Отчисления во внебюджетные фонды | 383,24 |
| 9. Затраты на эксплуатацию и содержание оборудования. | 442,64 |
| 10. Цеховые расходы | 1393,61 |
| 11. Общепроизводственные расходы | 2090,42 |
| 12. Затраты на освоение новых конструкций, а также организацию новых производств | 4127,80 |
| Итого производственные затраты: | 83167,22 |
| 13. Внепроизводственные (коммерческие расходы) | 41583,61 |
| Стоимость производства и реализации единицы СККП | 124750,83 |

Учитывая заданный уровень рентабельности производства СККП 10%, рассчитаем оптовую цену системы:

Цпроизв=S1⋅(1+p),

где  S1 - себестоимость единицы СККП; p – уровень рентабельности (10%).

Цпроизв=124750,83⋅1,1 = 137225,91 руб.

Отсюда, выручка от продажи годового объема выпуска СККП составит:

C(n)=n⋅Цпроизв=  137225,91⋅67 = 9279500,00 руб.,

где n− годовой объем выпуска СККП.

Издержки на производство годового объема выпуска СККП определим  по формуле:

S(n)=S1⋅п = 124750,83⋅67 = 8358305,61 руб.

# 3.  Расчет эффективности инвестиций на проектирование,

# внедрение  и производство СККП.

Для оценки инвестиционной  привлекательности  вложений на  проектирование, внедрение и производство  СККП  проанализируем  рентабельность инвестиций на весь период реализации проекта.

В экономических измерениях сопоставление разновременных денежных потоков выполняется путем дисконтирования – процедуры приведения разновременных денежных поступлений и выплат к единому моменту времени. Дисконтирование состоит в вычислении текущего аналога денежных средств в различные моменты в будущем.

В условиях высоких темпов инфляции денежная сумма текущего момента оценивается выше, чем равная ей сумма в будущем. В соответствии с этим будущие доходы пересчитаем к текущему моменту (2006 г.) путем умножения на дисконтирующий множитель  q, который определяется выражением:

q=1(1+R)tk,

где  R – ставка  дисконта 10%; t – срок дисконтирования (1 год); k – временная база (1 год).

Чистая текущая  стоимость(Pч) – это  разница между суммой денежных поступлений (выручка от продаж), дисконтированных  к текущей их стоимости (2006 г.)   и

дисконтированной суммой  всех затрат, необходимых для реализации этого проекта (проектирование, внедрение, производство, налоги). Pч=C1(1+p)1+C2(1+p)2+C3(1+p)3+....+Cn(1+p)n−S=t=1nCt(1+p)t−S ,

где  С – поступления денежных средств в конце периода t;

p– желаемая норма прибыли;

S –  общая сумма всех инвестиций в проект (проектирование, внедрение и пр.).

Если чистая текущая стоимость проекта в конце срока его реализации положительна, то это будет означать, что проект рентабелен.

В начальный период осуществления проекта чистая текущая стоимость отрицательна, а отрезок времени от начала до момента, когда текущая стоимость обращается в 0, называется сроком окупаемости инвестиционного проекта.

В настоящее время в РФ принята учетная ставка рефинансирования равная 12%, следовательно, разрабатываемая система должна окупиться за T = 8 лет и 3 месяца. Спланируем объем продаж СККП в течение горизонта расчета таким образом, чтобы окупаемость проекта наступила в заданный срок.  План выпуска: 1-3 год – 60,  4-6 год – 67, 7-9год – 74, 10-12 год – 67, 13-15 год – 55.  Данный план позволяет более эффективно управлять как производством, так и продвижением продукции на рынке. Низкий объём выпуска вначале оправдан инерционностью рынка, возможной доработкой и возможностью модернизации СККП.

Рис.3. Диаграмма объема выпуска СККП по годам в горизонте расчета.

Таблица 21.

Характеристики рентабельности проекта

| Показатели | Г о д ы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объем продаж | 60 | 60 | 60 | 67 | 67 | 67 | 74 | 74 |
| Выручка от продаж | 8310000,00 | 8310000,00 | 8310000,00 | 9279500,00 | 9279500,00 | 9279500,00 | 10249000,00 | 10249000,00 |
| Издержки | 7485049,80 | 7485049,80 | 7485049,80 | 8358305,61 | 8358305,61 | 8358305,61 | 9231561,42 | 9231561,42 |
| Налог на прибыль (24%) | 197988,05 | 197988,05 | 197988,05 | 221086,65 | 221086,65 | 221086,65 | 244185,26 | 244185,26 |
| Чистая прибыль | 626962,15 | 626962,15 | 626962,15 | 700107,74 | 700107,74 | 700107,74 | 773253,32 | 773253,32 |
| Коэффициент дисконтирования | 1,00 | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | 0,564 | 0,513 |
| Чистая прибыль с учетом дисконтирования | 626962,15 | 569908,60 | 518046,91 | 525843,52 | 477991,76 | 434494,51 | 436219,52 | 396523,54 |
| Чистая прибыль с учетом дисконтирования нарастающим итогом | 626962,15 | 1196870,75 | 1714917,66 | 2240761,18 | 2718752,94 | 3153247,45 | 3589466,97 | 3985990,51 |
| Инвестиции на проектирование и внедрение СККП | 4145419,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая текущая стоимость с дисконтированием (за вычетом инвестиций) нарастающим итогом | -3518457,15 | -2948548,55 | -2430501,64 | -1904658,12 | -1426666,36 | -992171,85 | -555952,33 | -159428,79 |
| Индекс доходности (10:11) | 0,15 | 0,29 | 0,41 | 0,54 | 0,66 | 0,76 | 0,87 | 0,96 |
| Рентабельность проекта | -84,88 | -35,56 | -19,54 | -11,49 | -6,88 | -3,99 | -1,92 | -0,48 |

Таблица 21. Продолжение

| Показатели | Г о д ы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Объем продаж | 74 | 67 | 67 | 67 | 55 | 55 | 55 |
| Выручка от продаж | 10249000,00 | 9279500,00 | 9279500,00 | 9279500,00 | 7617500,00 | 7617500,00 | 7617500,00 |
| Издержки | 9231561,42 | 8358305,61 | 8358305,61 | 8358305,61 | 6861295,65 | 6861295,65 | 6861295,65 |
| Налог на прибыль (24%) | 244185,26 | 221086,65 | 221086,65 | 221086,65 | 181489,04 | 181489,04 | 181489,04 |
| Чистая прибыль | 773253,32 | 700107,74 | 700107,74 | 700107,74 | 574715,31 | 574715,31 | 574715,31 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,466 | 0,424 | 0,385 | 0,350 | 0,318 | 0,289 | 0,263 |
| Чистая прибыль с учетом дисконтирования | 360439,90 | 296646,91 | 269652,04 | 245113,70 | 182902,38 | 166258,27 | 151128,76 |
| Чистая прибыль с учетом дисконтирования нарастающим итогом | 4346430,41 | 4643077,32 | 4912729,36 | 5157843,06 | 5340745,44 | 5507003,71 | 5658132,47 |
| Чистая текущая стоимость с дисконтированием (за вычетом инвестиций) нарастающим итогом | 201011,11 | 497658,02 | 767310,06 | 1012423,76 | 1195326,14 | 1361584,41 | 1512713,17 |
| Индекс доходности (10:11) | 1,05 | 1,12 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,33 | 1,36 |
| Рентабельность проекта | 0,54 | 1,20 | 1,68 | 2,04 | 2,22 | 2,35 | 2,43 |

Расчет чистой текущей стоимости проекта приведен в таблице 21. Мы видим, что значение  Pч , как и планировалось, становится положительным после  восьмого года.

### 3.1. Расчет рентабельности инвестиций при заданном сроке окупаемости.

Рентабельность инвестиций RS или индекс доходности – это показатель, позволяющий определить, в какой мере прибылен каждый рубль инвестиций. Расчет этого показателя приведен в Таблице 21 производится по формуле:

RS=t−1nCt1+ktS,  где  S –  общая сумма инвестиций; Ct - общая сумма денежных поступлений в период   t,  которые будут получены благодаря этим инвестициям.

Из таблицы мы видим, что на девятом году  реализации проекта каждый рубль инвестиций будет  приносить доход 5 коп., а к концу  периода – 36 коп.

Наконец,  рассчитаем  рентабельность всего проекта (разновидность индекса доходности, соотнесенного со сроком реализации проекта) по формуле:

R=RS−1n⋅100%

Результаты расчетов приведены в Таблице 21.

Критерием  экономической эффективности проекта вложения инвестиций является положительная рентабельность проекта.  Как видим по результатам расчетов, что проект становится  рентабельным на девятый год – 0,54%, а на конец периода составляет 2,43%.

Динамика изменения рентабельности проекта по годам в горизонте расчета представлена на рисунке 4.

Рис.4. Динамика изменения рентабельности проекта.

Из таблицы 20 также видно, что на момент завершения проекта чистая текущая стоимость проекта с учетом дисконтирования  равна  1 512 713,17 руб.,  то есть именно такой доход принесет реализация проекта.

Приведенные выше расчеты показали, что вложение средств в проектирование, внедрение и производство системы картирования кожных покровов экономически обосновано  и  безусловно является выгодным с точки зрения  инвестиций.

## Список литературы

- Злокачественные новообразования в России в 2005 году (заболеваемость и смертность)/ Ред. В. И.Чиссов, Ред. В. В.Старинский, Ред. Г. В.Петрова; Московский научно - исследовательский институт онкологии им. П. А. Герцена, Российский центр информационных технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии. - М.: МНИОИ им. П. А. Герцена, 2006. -255 с.: табл.

- Здравоохранение в России. Статистический сборник. – М.: Госкомстат РФ, 2005 г.

- Приказ МФ РФ от 06.05.99г. № 33н с изменениями от 30.12.99г., 30.03.2001г. «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

- Ю. Б. Сажин, С. В. Самохин «Методическое пособие по выполнению организационно-экономической части дипломных проектов по разработке и использованию программных продуктов», М.: МГТУ, 2004, 42 с.

- «Учебное пособие по выполнению организационно-экономической части дипломных проектов исследовательского профиля», под ред. Смирнова С.В., Москва, МГТУ, 1995.

- «Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации», Санкт-Петербург, ВНИИ «Электро», 1993.

- Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2005 года. – СПб.: «Питер», 2005.

- «Планирование деятельности фирмы», Алексеева М.М., Москва, «Финансы и статистика», 2001.

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 г. № 367 (с изменениями №№ 1/96, 3/2002, 4/2003).

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-93 (ОКЗ) (утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г., № 298).

- Постановление Правительства РФ «О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы (с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства РФ от 31.12.04 г. № 902, от 18.08.05 г. № 552) №609 от 02 октября 2003 г.

- Приказ № 114н от 10.12.2004г. с дополнением письмами МФ РФ от №02-03-11а/148 от 07.02.2005г., №02-14-10/607 от 01.04.2005г. и №02-14-10/2091 от 07.07.2005г. «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

- Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями от 29 апреля, 26 ноября 2002 г., 1 октября 2003 г., 22 августа 2004 г., последнее изменение N198-ФЗ от 29 декабря 2004 г.).

- Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая). – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2005.

- Захарьин В.Р. Учёт основных средств: оценка, амортизация, выбытие. – М.: «Налоговый вестник», 2004.

- Берзинь И. Э., Пикунова С. А., Савченко Н. Н., Фалько С. Г. Экономика предприятия: Учебник для вузов// Под ред. Фалько С. Г. – М.: Дрофа, 2003. – 368 с.

- Цифровой магазин «Белый ветер» [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о перечне, характеристиках и ценах на этектронные товары, предлагаемые интернет-магазином. — Электрон. дан. (5 файлов, 178 тыс. записей). — М., [199-?]. — Режим доступа: http://www.whitewind.ru/, свободный. — Загл. с экрана.

- НПФ «Электропривод» [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о перечне, характеристиках и ценах на электроприводы и контроллеры к электроприводам, предлагаемые предприятием. — М., [2002-2006]. — Режим доступа: http://www.electroprivod.ru/, свободный. — Загл. с экрана.

- МПО «Электромонтаж» [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения об ассортименте, характеристиках и ценах на осветительную технику. — М., [2002-2006]. — Режим доступа: http://www.electro-mpo.ru, свободный. — Загл. с экрана.

## Приложение

Таблица П1.

Размер оплаты труда по разрядам

| Разряды оплаты труда | Тарифные коэффициенты | Заработная плата, Руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 800 |
| 2 | 1,11 | 888 |
| 3 | 1,23 | 984 |
| 4 | 1,36 | 1088 |
| 5 | 1,51 | 1208 |
| 6 | 1,67 | 1336 |
| 7 | 1,84 | 1472 |
| 8 | 2,02 | 1616 |
| 9 | 2,22 | 1776 |
| 10 | 2,44 | 1952 |
| 11 | 2,68 | 2144 |
| 12 | 2,89 | 2312 |
| 13 | 3,12 | 2496 |
| 14 | 3,36 | 2688 |
| 15 | 3,62 | 2896 |
| 16 | 3,9 | 3120 |
| 17 | 4,2 | 3360 |
| 18 | 4,5 | 3600 |